赤峰宁城山东四方安装工程有限公司

“1•19”较大爆炸事故防范和整改措施落实情况评估报告
赤峰宁城山东四方安装工程有限公司

“1•19”较大爆炸事故防范和整改措施落实情况评估组
二零二五年三月

赤峰宁城山东四方安装工程有限公司

“1•19”较大爆炸事故防范和整改措施落实情况评估报告
根据《国务院安委会办公室关于印发生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法的通知》（安委办〔2021〕4号）的有关规定，对赤峰宁城山东四方安装工程有限公司“1•19”较大爆炸事故的整改和防范措施落实情况进行评估，评估组由市应急管理局、市公安局、市总工会等单位部门有关人员组成，评估组通过审查资料、座谈问询、查阅文件、现场核查等方式，对宁城县政府及有关部门单位、责任企业整改和防范措施落实情况进行现场评估，评估情况如下：

一、总则

（一）评估对象及内容

评估对象为赤峰宁城山东四方安装工程有限公司“1•19”较大爆炸事故；评估内容主要包括对事故责任单位和责任人员处罚、处理建议等落实情况，赤峰市得丰焦化有限责任公司、宁城县政府、宁城县应急管理局、赤峰承接产业转移开发区等部门落实事故防范和整改措施采取的具体举措以及工作成效。

(二)评估目的

充分发挥事故调查处理对加强和改进安全生产工作的促进作用，推动生产安全事故防范和整改措施有效落实，举一反三，从根本上消除事故隐患、从根本上防范遏制生产安全事故发生。

(三)评估工作程序

1.成立评估工作组

为了做好赤峰宁城山东四方安装工程有限公司“1•19”较大爆炸事故防范和整改措施落实情况评估工作，成立事故评估组，评估组由市应急管理局、市公安局、市总工会等单位部门有关人员组成。

2.收集相关资料

（1）听取汇报。召开赤峰宁城山东四方安装工程有限公司“1•19”较大爆炸事故评估会议，由宁城县政府、宁城县应急管理局、赤峰承接产业转移开发区等向事故评估工作组汇报落实事故防范和整改措施采取的具体举措以及工作成效，听取赤峰市得丰焦化有限责任公司汇报落实事故防范和整改措施采取的具体举措以及工作成效。

（2）资料审查。对照事故调查报告要求，对赤峰市得丰焦化有限责任公司、宁城县政府、宁城县应急管理局、赤峰承接产业转移开发区提交的事故防范和整改措施落实情况报告进行核查。

（3）查阅文件。对事故整改涉及的有关会议纪要、文件资料、相关文书、财务凭证等进行核实。

（4）走访核查。赴赤峰市得丰焦化有限责任公司实地核查整改落实情况。

二、责任人员及责任单位处理建议的落实情况

（一）事故责任单位处理建议的落实情况

1.赤峰市应急管理局对山东四方安装工程有限公司事故发生负有责任作出处120万元罚款的行政处罚决定，山东四方安装工程有限公司于2024年7月9日全额缴纳了罚款。

2.赤峰市应急管理局对赤峰市得丰焦化有限责任公司事故发生负有责任作出处110万元罚款的行政处罚决定，赤峰市得丰焦化有限责任公司于2024年7月11日全额缴纳了罚款。
（二）事故有关责任人员处理建议的落实情况

1.山东四方安装工程有限公司
（1）张修森，赤峰市应急管理局对张修森作出处上一年（2023年度）年收入的百分之六十罚款的行政处罚决定，计处15.1662万元。张修森于2024年7月9日全额缴纳了罚款。
（2）金秀富，赤峰市应急管理局对金秀富作出处上一年（2023年度）年收入的百分之三十罚款的行政处罚决定，计处1.764万元。金秀富于2024年7月9日全额缴纳了罚款。

（3）侯龙龙，赤峰市应急管理局对侯龙龙作出处上一年（2023年度）年收入的百分之三十罚款的行政处罚决定，计处2.9737万元。金秀富于2024年7月9日全额缴纳了罚款。

（4）刘涛，赤峰市应急管理局对刘涛作出处上一年（2023年度）年收入的百分之三十罚款的行政处罚决定，计处3.7229万元。刘涛于2024年7月9日全额缴纳了罚款。

（5）金超，赤峰市应急管理局对金超作出处3万元罚款的行政处罚决定。金超于2024年7月9日全额缴纳了罚款。

（6）张国生，赤峰市应急管理局对张国生作出处上一年（2023年度）年收入的百分之三十罚款的行政处罚决定，计处1.8596万元。张国生于2024年7月9日全额缴纳了罚款。
2.赤峰市得丰焦化有限责任公司
（1）张立全，赤峰市应急管理局对张立全作出处上一年（2023年度）年收入的百分之六十罚款和处上一年（2023年度）年收入百分之六十处罚的行政处罚决定，两项合并共计处28.8万元。张立全于2024年7月15日全额缴纳了罚款。
（2）孙广彬，赤峰市应急管理局对孙广彬作出处上一年（2023年度）年收入的百分之三十罚款的行政处罚决定，计处5.3727万元。孙广彬于2024年7月15日全额缴纳了罚款。

（3）周庆年，赤峰市应急管理局对周庆年作出处上一年（2023年度）年收入的百分之三十罚款的行政处罚决定，计处6.4596万元。周庆年于2024年7月15日全额缴纳了罚款。

（4）朱晓林，赤峰市应急管理局对朱晓林作出处上一年（2023年度）年收入的百分之三十罚款的行政处罚决定，计处3.3629万元。朱晓林于2024年7月15日全额缴纳了罚款。

（5）张浩军，赤峰市应急管理局对张浩军作出处上一年（2023年度）年收入的百分之三十罚款的行政处罚决定，计处4.4365万元。张浩军于2024年7月15日全额缴纳了罚款。

（6）刘伟，赤峰市应急管理局对刘伟作出处4万元罚款的行政处罚决定。刘伟于2024年7月15日全额缴纳了罚款。

（7）吴智光，赤峰市应急管理局对吴智光作出处上一年（2023年度）年收入的百分之三十罚款的行政处罚决定，计处1.8297万元。吴智光于2024年7月15日全额缴纳了罚款。

（8）乔健，赤峰市应急管理局对乔健作出处上一年（2023年度）年收入的百分之三十罚款的行政处罚决定，计处2.0504万元。乔健于2024年7月15日全额缴纳了罚款。

（9）王云飞，赤峰市应急管理局对王云飞作出处3万元罚款的行政处罚决定。王云飞于2024年7月15日全额缴纳了罚款。

（10）谢孟奇，赤峰市应急管理局对谢孟奇作出处3万元罚款的行政处罚决定。谢孟奇于2024年7月15日全额缴纳了罚款。
（三）有关公职人员处理建议的落实情况

赤峰市纪委监委员已经对相关公职人员进行处理。

（四）移交司法机关人员追究责任的落实情况

1.郑秀利，山东四方安装工程有限公司赤峰市得丰焦化有限责任公司化产技改项目现场领班，已由赤峰市宁城县人民法院作出有期徒刑三年，缓刑四年的判决。

2.张国军，赤峰市得丰焦化有限责任公司化产车间主任，已由赤峰市宁城县人民法院作出有期徒刑三年，缓刑四年的判决。
三、赤峰市得丰焦化有限责任公司事故防范和整改措施建议的落实情况

（一）隐患排查及整治情况

定期开展了事故隐患排查及每月负责人带队进行重大事故隐患排查行动，2024年赤峰市得丰焦化有限责任公司开展各类隐患排查18次，共发现隐患问题825项（其中重大事故隐患1项），现已全部整改完成。并按规定将事故隐患排查治理情况如实记录，通过信息公示栏向从业人员进行通报。鼓励员工通过举一反三进行自查自改，按照《安全生产事故隐患报告和举报奖励制度》共发放奖励31500元。

（二）开展生产系统全面安全评估工作

聘请北京航远安环科技有限公司对赤峰市得丰焦化有限责任公司进行全面安全评估。查出安全管理17项，工艺安全34项，设备安全49项，电仪安全56项，总图与应急36项，总计192项隐患问题。由总经理督办整改，于2024年11月28日全部整改完成。企业通过汇总分析举一反三发现并整改类似问题38项。

（三）开展管理体系整治提升

2024年7月22日，赤峰市得丰焦化有限责任公司聘请天津安和企业管理咨询有限公司开展管理提升服务，查出安全体系管理16项、工艺安全管理4项、设备管理7项、仪表安全管理8项、电气安全管理6项、作业许可管理11项、承包商管理6项、应急管理5项、消防管理8项，共计71项隐患问题。企业根据天津安和出具的《管理体系审核及管理提升报告》，完善了《承包商管理制度》《变更管理制度》等26项规章制度，并于2024年5月31日发布实施了新版《安全管理制度汇编》。
（四）检维修作业安全管理情况
依照《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871-2022）规定，重新修订了《特殊作业安全管理制度》。2024年6月分3批组织班组长以上人员包括特殊作业审批相关责任人84人，开展了《特殊作业安全管理规范重要解读》、《特殊作业监护人员》等培训，总计培训105人次，给予考试合格人员发放“监护人员证”，确保特殊作业监护人员持证上岗。发现违规违纪或不安全行为纳入考核，发现并纠正外委施工队伍“三违”行为54起，考核罚款89300元。

（五）加强变更风险管控
2024年3月10日，修订了《变更管理制度》，建立规范的变更申请、评估、审批、验收实施流程，明确了各环节责任人和权限。2024年5月15日，组织43人参与变更管理培训，熟悉掌握变更流程和要求；依照变更管理制度要求落实变更管理，开展组织机构及人员变更4项，工艺变更5项，设备变更2项。
（六）强化安全教育培训

2024年赤峰市得丰焦化有限责任公司共举办培训19场，共3192人次参加了相关培训。每次培训后进行摸底考试，不合格的进行复训及考核。2025年赤峰市得丰焦化有限责任公司将《化学品生产单位特殊作业安全规范》《双重预防机制》《操作规程》等各类培训纳入2025年度培训计划，将学习和提升技能融入日常工作。

（七）加强应急演练，锻炼应急队伍

赤峰市得丰焦化有限责任公司于5月、8月分别举行了两次全面的综合应急演练；针对潜在的重大危险源事故，公司在4月、9月开展了重大危险源事故专项应急演练；根据车间可能遇到的具体危险情况，开展26次针对性的应急处置演练。全年总计组织应急演练30次，508名员工参与其中。2024年7月，公司与宁城县应急管理局、消防大队、环保局开展了模拟罐区粗苯泄漏引发火灾事故的联合应急演练，强化跨部门的协作与应急响应能力。

（八）完成“两个场景”建设

2024年赤峰市得丰焦化有限责任公司投入资金81.35万元建设完成人员定位和电子作业票系统。电子作业票的应用实现作业流程的信息化和规范化，规范了特殊作业流程。两个系统的建设完成实现企业管理的信息化、感知化、智能化，有效解决了安全管理手段单一的问题。

（九）加大安全投入

2024年赤峰市得丰焦化有限责任公司安全费用应提1313.2万元，实际安全投入1873.52万元。安全投入重点使用于建设人员定位系统、电子作业票系统、非防爆设备设施更换、仪表仪器检测、安全教育培训等各方面。

（十）强化外委施工管理

在外施工管理方面，一是严把入场关，严格审核外施工作业单位的资质，签订安全管理协议，编制完善施工方案；二是将外施工纳入公司安全管理体系统一管理，完善制度进行约束。三是严格安全教育培训和安全交底，将外施工纳入公司全面监管；四是落实组织协调，由项目组全方位、全过程协调，车间属地安全监管，规范外施工作业安全。
四、宁城县政府、有关部门事故防范和整改措施建议的落实情况

（一）宁城县政府
1.坚持以案促改，统筹发展和安全

（1）宁城县将习近平总书记关于安全生产的重要指示批示论述精神和相关法律法规纳入理论中心组学习内容，2024年共组织县处级领导学习2次；县安委会印发了《宁城县2024年应急管理和安全生产宣传教育培训教育工作计划实施方案》等文件，将总书记关于安全生产的重要指示批示论述精神和重大事故隐患判定标准等列为常态化学习内容；2024年7月5日，县安委会在县委党校组织了全县科级领导干部应急管理工作培训班，进一步提升了安全监管干部队伍的思想认识。

（2）2024年县委常委会、政府常务会议共听取安全生产汇报和安排部署全县安全生产工作11次，包括安全生产专题部署会议1次；县安委会召开工作会议8次，针对各重点时间节点全县安全生产工作进行强调，督促各部门深刻吸取事故教训，传达部署上三级关于安全生产的决策部署。

（3）宁城县将推动汐子化工园区评级认定作为提升园区安全的重要抓手，2024年为园区安全监管队伍调任和招录7名化工专业背景人员，实现了专业监管人员占比100%；聘请北京航远安环科技有限公司和内蒙古众安工程技术研究有限公司，为园区化工企业开展风险评估，累计发现问题192项，均已整改完成。印发了《内蒙古赤峰承接产业转移开发区行业监管、协同执法和应急救援联动机制》，明确了赤峰承接产业转移开发区化工园区周边土地规划安全控制线。监督相关企业建立人员定位系统和电子作业票系统，最大程度地减少人员聚集风险，规范特殊作业审批。累计投入2400万元建成了化工园区消防站并成立了一支45人的政府消防队；整合园区与企业应急力量，成立了赤峰承接产业转移开发区化工园区危险化学品专业应急救援队伍；引入三级甲等综合医院在园区内设立医疗救护站，进一步丰富了救援资源。

（4）宁城县安委办印发了《宁城县2024年应急管理和安全生产宣传教育培训工作计划实施方案》和《2024年宁城县“安全生产月”活动方案》，对全年整体与重点时段宣传工作进行了安排部署，结合安全生产治本攻坚三年行动，聚焦“人人讲安全、个个会应急”开展安全宣传20000余人次。6月3日，在县中京广场举办了2024年安全生产月活动启动仪式，开展安全生产月和安全生产咨询日活动，累计发放宣传材料1万余份。组织2024年“安康杯”暨安全生产治本攻坚三年行动知识竞赛。县安委办安排组织各单位开展观看《安全生产 责任在肩》警示教育片活动，受众覆盖到村两委负责人和企业负责人这一层级，累计受教育党员干部和从业人员达8715名。

2.持续压实责任，将压力传导到位

（1）宁城县安委会印发了《中共宁城县委领导干部安全生产职责清单 宁城县人民政府安全生产职责清单 宁城县人民政府领导干部2024年度安全生产职责清单》，明确了县级领导层面的安全生产的主要职责和工作内容；制定了《宁城县“管行业必须管安全 管业务必须管安全 管生产经营必须管安全”若干规定》，确定了一批交叉行业和新行业新业态安全监管责任单位，特别是明确了园区及各镇乡街的安全监管职责。

（2）2024年宁城县共组织开展各类综合性和专项检查15个，覆盖了元旦春节、法定节假日和重点时段。从行业领域上看，以开展好安全生产治本攻坚三年行动这一综合性行动为核心，辅以开展“打非治违”、外包外租等重点领域专项行动，同时结合事故教训开展举一反三，经统计全县全年共排查整改各类隐患4536项，其中重大事故隐患27项，为历年最高。

（3）2024年宁城县安委会共针对基层安全生产责任落实和专项行动安排部署情况开展督查2次，发现问题37项；督促各镇乡街和开发区严格落实《安全生产法》第九条，定期印发工作提醒函并结合工作实际，制定了镇乡街安全生产年度考核评价办法，将隐患排查比率、安全生产宣教工作开展情况纳入其中，在最终考核中，将宁城县十八个镇乡街划分为七个档次，有效评估了各镇乡街安全监管工作情况，显著拉开了差距，激励各镇乡街提升监管质效。

（4）围绕宁城县突发事件总体应急预案，完成了全县所有镇乡街级突发事件应急预案的修订工作，开展了基层应急管理体系和能力建设工作；全县各生产经营单位累计开展738次应急演练，累计1243398人次参加；开发区、县应急管理局、生态环境局三部门开展生产安全事故及突发环境事件联合应急演练；县教育部门联合县消防部门和县防灾减灾救灾指挥部办公室已完成全县公办学校消防与防震应急演练，参与者累计达7万余人次。

3.做好融会贯通，保障高质量发展

（1）宁城县将坚持深入学习习近平总书记关于安全生产的重要指示批示论述精神，以先进理论武装思想；坚持“三管三必须”，持续完善并动态调整责任链条，实现安全监管无盲区，提升全县安全监管工作质效。

（2）宁城县坚持以开展好安全生产治本攻坚三年行动为重要工作抓手，聚焦6项年度重点任务和67项长期任务，打造一批安全生产标准化标杆企业单位，推广安全生产管理体系先进经验，实现危化品重大危险源等企业安全风险监测预警全覆盖；引入社会力量，推动专家驻厂服务，保障危化等高危企业安全稳定，目前正在进行招投标工作；认真分析研判全县安全生产形势，逐个区域逐个行业不间断地开展隐患排查整治工作。

（3）宁城县坚持宣教并举，聚焦群众身边的隐患，对社会公众和生产经营单位从业人员开展针对性的宣传科普教育工作，开展安全生产宣教“五进”和安全生产月活动，消除大众在思想认识上的“安全隐患”；吸取2024年全年各类生产安全事故教训，编制了事故警示手册；畅通安全隐患举报和企业内部报告渠道，充分发挥社会监督力量，营造“人人讲安全，个个会应急”的浓厚氛围。
（二）赤峰承接产业转移开发区管委会
1.赤峰承接产业转移开发区管委会根据安全生产目标管理和责任制落实的要求，结合开发区实际情况制定年度安全生产工作计划，调整了安全生产工作领导小组，进一步明确各成员及成员单位的职责分工；坚持“制度落实、责任落实、措施落实、具体人的权力和责任相统一落实和督促检查落实”的原则，与辖区内所有企业签订《安全生产责任书》，督促企业认真贯彻执行《安全生产法》及有关法律法规规定；在开发区机关的例行会议上，针对近期安全生产情况进行调度和专题研究，布置下一段安全生产工作，将安全生产工作的重要程度提档升级。

2.赤峰承接产业转移开发区聘请专家团队，修订并完善开发区化工园区制度汇编，其中包含《化工园区承包商准入与退出及黑名单管理制度》、《应急管理制度》、《通用类管理制度》等十类五十三项制度，并下发至各企业，督促各企业严格执行各项制度。要求各企业结合企业特点和自身实际，制订规范详实的承包商管理制度，并依据制度对本企业近三年的各类承包商信息、资质、出入厂承包作业流程等相关资料进行整理复核，提高园区及企业各类承包商的入厂门槛，充分排查可能存在的安全隐患。针对“1•19”较大爆炸生产安全事故，明确将山东四方安装工程有限公司纳入开发区黑名单，并以红头文件形式印发辖区内各企业。

3.赤峰承接产业转移开发区推进安全生产大检查，每个季度对园区企业生产进行拉网式监督检查，并做好检查记录和跟踪反馈工作，对于违规操作或安全生产不达标者督促令其立即整改或限期整改，并在每季度安全生产工作会议上，对检查中存在的问题进行分析通报、剖析，跟踪督办。截至目前，日常检查化工企业12次，发现问题30余条，聘请自治区级专家开展化工行业专项检查一次，反馈问题66条，正在督促企业全力整改；突出重点行业(领域)专项整治，督促各企业进行隐患排查，重点检查事故频发、隐患突出基础薄弱的行业和企业，特别是消防、危险化学品、建筑施工、燃气安全等行业(领域)；加大隐患整改措施的落实力度，针对排查出的事故隐患，一一记录，做到能立即整改的现场立即整改。对于不能立即整改的，要求当场落实隐患整改责任人，限期进行整改。同时不定期的到事故隐患现场开展“回头看”，重点检查事故隐患是否落实安全措施并整改到位，对个别思想上不重视或拒不整改的企业，多次督改不到位的行为，一律移送有关行业主管部门予以严肃处理；依托国科云端（北京）网络科技有限公司研发的安全风险智能化管控平台，建设了化工园区智慧平台，运用好平台六大模块，助推安全隐患早发现早整改。

4.针对园区企业安全生产意识淡薄，安全管理不到位的现象，开发区开展安全生产宣传教育培训和监督管理。一是按照工作计划，分阶段分步骤组织学习新《安全生产法》等安全生产相关法律法规条文，及时传达自治区、市、县安全生产会议精神，层层传导压力。二是坚持安全生产工作例会学习制度，学习安全生产法律法规和相关文件，提高自身理论素质。参加县应急管理局组织的安全生产培训，学习消防安全、危险品管理、隐患排查治理、安全风险分级管控等方面的知识，提高事故隐患排查治理能力。三是将安全生产知识的宣传教育与安全生产月结合起来，通过开展安全生产宣传咨询日活动，下企业赠送安全生产宣传画册、悬挂宣传标语、微信工作群推送安全生产知识链接等形式宣传安全生产法规知识。2024年度，共组织各类安全培训15场，参与人数近2000人次，活动编发安全生产知识宣传册2600份，悬挂安全生产标语30余条。
（三）宁城县应急管理局
1.专业监管力量方面。宁城县应急管理局增设派出机构化工园区分局，专门负责化工园区内化工及工贸企业安全生产监管工作。以应急管理执法队伍专项特招方式新招录具有3年以上大中型危化企业安全管理工作经验2人，现化工园区分局4人均为化工相关专业，其中具有注册安全工程师职业资格3人。

2.安全培训教育。一是宁城县应急管理局开展“学标准、用标准”专项行动，督促赤峰市得丰焦化有限责任公司组织学习《焦化安全规程》、《工业企业煤气安全规程》和《危险化学品企业特殊作业安全规范》等标准规范，我局组织企业班组长以上管理人员考试共2次55人次，其中80分以上37人，并要求80分以下人员进行了补考。二是组织开展2024年全县矿山、危险化学品、工贸行业主要负责人警示教育培训会议，培训监管企业主要负责人共343人。三是举办全县危险化学品三项岗位人员安全生产教育培训班，培训危险化学品企业主要负责人、安全管理人员和特种作业人员共118人。四是开展《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》宣贯行动，组织企业主要负责人、安全管理人员和特种作业人员闭卷考试共73人。

3.专项整治方面。2024年以来，宁城县应急管理局按照《宁城县化工和危险化学品系统安全生产治本攻坚三年行动方案》、《宁城县应急管理局关于转发赤峰危险化学品、冶金、有色行业外委单位及特殊作业环节安全专项整治方案的通知》、《宁城县危险化学品领域和特殊作业隐患排查工作方案》、《宁城县危险化学品行业安全生产“百日攻坚”行动方案》、《宁城县安全生产“大排查、大执法、大培训”行动工作方案》要求，开展了系列专项行动，截至2024年12月，累计检查企业76家次，发现问题隐患278项，现均已整改完成，行政处罚3家次，处罚金额104.64万元，其中针对特殊作业违法处罚1.2万元。

4.风险评估方面。一是宁城县应急管理局聘请5名国家级专家对赤峰市得丰焦化有限责任公司开展安全风险评估，根据企业实际情况，针对安全基础管理、工艺安全、设备安全、电气仪表安全及应急管理等方面进行评估，提出了问题隐患及建议措施192项，现已全部整改完成，并出具了评估及复查报告。二是聘请5名自治区级专家对赤峰市得丰焦化有限责任公司、赤峰市恒荣化工有限公司和赤峰市恒祥化工有限公司开展了“安全评估+执法”服务，重点对企业安全生产责任制、安全生产合规性管理、安全教育培训和能力建设、风险管理、作业许可、承包商安全管理、变更管理等要素开展评估，并出具了评估及复查报告。

5.部门联动方面。一是开展重大危险源企业联合应急演练，县应急局、环保局、开发区管委会在赤峰市得丰焦化有限责任公司粗苯罐区组织开展了2024年联合应急演练活动，提高了全员应急处置能力。二是联合市监、交通、公安和环保对我县2家危险化学品生产企业和3家经营企业开展违法偷排偷放危险化学品专项整治行动，5家企业均签订了承诺书，增强了企业守法意识。

6.企业主体责任方面。一是发挥《提醒函》作用，2024年以来共向企业下达安全生产提醒函6份，督促企业提前做好预防措施，防止事故发生。二是重新制定执法检查计划，增加执法检查频次，由之前对重点监管企业每年执法检查两次增加至三次。三是督促赤峰市得丰焦化有限责任公司调整公司组织架构，与赤峰中唐特钢有限公司交叉职能进行了剥离，同步重组了领导机构，进一步明确企业管理人员具体管理职责。四是监督赤峰市得丰焦化有限责任公司和赤峰秦风气体有限公司建立人员定位系统和电子作业票系统，最大程度减少人员聚集风险，规范特殊作业审批。
五、总体评估意见

评估工作组通过听取汇报、资料审查、查阅文件、走访核查等方式，对赤峰宁城山东四方安装工程有限公司“1•19”较大爆炸事故相关责任人员及责任单位的处理情况及对相关单位落实事故防范和整改措施的具体情况进行了核查。从核查情况来看，有关部门已按照事故调查报告中的处理建议对事故相关责任人员及责任单位依法进行了处理，同时赤峰市得丰焦化有限责任公司对照事故防范和整改措施建议积极进行了整改,安全生产管理水平和安全意识得到了提升。

宁城山东四方安装工程有限公司“1•19”较大爆炸事故

防范和整改措施落实情况评估组
PAGE  

